TPU ASTANA PRATIKSHA
CIANJUR

RENCANA IMPLEMENTASI, TESTING & OPERASIONAL

Development Roadmap V1

| Versi | 1.0 |
| --- | --- |
| Status | Baseline V1 untuk pengembangan |
| Lokasi | TPU Astana Pratiksha Cianjur |

Catatan: informasi yang belum diketahui di lapangan ditetapkan sebagai configurable/TBD dan tidak boleh di-hard-code.

# 1. Tahapan Implementasi

| Fase | Output |
| --- | --- |
| Fase 0 - Bootstrap | Repo Next.js/TypeScript/Tailwind, env, Supabase project, CI/build. |
| Fase 1 - Data & Auth | Schema, RLS, seed 149 Blok A, Auth Admin, audit dasar. |
| Fase 2 - Public | Landing, search, detail, maps, panduan, tentang. |
| Fase 3 - Admin | Dashboard, Data Makam, tambah/edit, verifikasi per field. |
| Fase 4 - Denah | Blok A-D configurable, SVG, highlight, editor posisi. |
| Fase 5 - Foto Opsional | Client compression, upload, replace/delete, lazy load, failure isolation. |
| Fase 6 - QA/Hardening | Responsive QA, security, performance, data verification workflow, backup/export. |
| Fase 7 - Pilot | Deploy Vercel/Supabase, operator trial, koreksi denah dan data lapangan. |

# 2. Testing Matrix

| Kategori | Contoh test |
| --- | --- |
| Unit | grave code generator, verification status calculator, image compression guardrails |
| Integration | Supabase CRUD, public view privacy, auth guard, storage upload failure |
| E2E Public | search → detail → Google Maps → denah |
| E2E Admin | login → edit red field → verify → public result unchanged except corrected data |
| Responsive | 360/390 px mobile, tablet, 1366+ desktop |
| Performance | search dataset growth, SVG render, image lazy load |
| Security | unauthenticated /admin blocked, heir data absent from public network response |
| Data | 149 seed loaded A-001..A-149, no duplicate grave_code |

# 3. Pre-Launch Checklist

149 data seed terimport dan seluruhnya Blok A.

Field flagged pada seed sudah tampil merah pada Admin.

Data ahli waris tidak muncul pada endpoint/HTML publik.

Google Maps membuka lokasi TPU yang dikonfigurasi.

Denah tetap berfungsi walau posisi beberapa makam belum diatur.

Simpan makam berhasil tanpa foto.

Simulasi storage/photo upload failure tidak merusak data utama.

Admin form nyaman di HP dan desktop.

Backup/export database diuji.

Environment secrets tidak ter-commit ke repository.

# 4. Operasional Data

Data tulisan tangan disimpan sebagai sumber/audit; jangan dihapus setelah koreksi digital.

Admin memprioritaskan verifikasi field merah, tidak perlu memeriksa ulang field yang sudah normal kecuali ada laporan.

Koreksi denah dilakukan bertahap setelah posisi fisik makam diketahui.

Foto ditambahkan hanya bila bermanfaat; tidak menjadi KPI kelengkapan wajib.

Export CSV berkala disarankan untuk backup tambahan.

# 5. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Data tulisan tangan salah baca | Flag per field + catatan sumber + koreksi Admin |
| Kapasitas blok belum diketahui | Configurable block/grid; tidak hard-code |
| Storage foto penuh | Foto opsional, kompres client, failure isolation |
| Search melambat saat data bertambah | pg_trgm index + pagination + query minimal |
| Denah tidak sesuai kondisi lapangan | Editor posisi + koordinat fleksibel |
| Free tier berubah/terbatas | Arsitektur portable PostgreSQL; aset ringan; monitoring usage |
| Data internal bocor | public view + RLS + server-side authorization |

# 6. Definition of Done V1

Semua acceptance criteria prioritas tinggi lulus.

149 record awal dapat dicari dan diedit.

Blok A-D tersedia dan dapat dikonfigurasi.

Pencarian dan denah terasa smooth pada perangkat target.

Admin dapat menyelesaikan verifikasi field tanpa bantuan teknis.

Deploy production berhasil dan rollback plan tersedia.